Kokous

Aika 10.10.2018 klo 13.05

Paikka Pasilan Haaga-Helia – luokka 5004

Läsnä Tero Karvinen, Jan Parttimaa, Eetu Pihamäki ja Markus Nissinen

1. Esitylistan asiat

* Projekti kuulumiset

1. Läpikäytävät asiat ja päätökset:

-

1. Muut asiat

* Katso Shibboleth uudestaan.
* Selvitä millä kielellä IdM on tehty.
* PostgreSQL suositeltu tietokanta Ubuntulle.
* Katso tuetut SQL tietokannat
* Virtuaalikoneita pystyyn --> testaa näillä.
* Ubuntussa MySQL ei toimi heti, PostgreSQL ja MariaDB toimii helposti.
* Jaotelkaa tehtäviä --> esim. toinen testaa MariaDB ja toinen PostgreSQL.
* GitHubiin testitulokset, asennusohjeet ja muu materiaali.

1. Tehtävät

Nimi: Eetu Pihamäki

Tehtävä: PostgreSQL testausta midPointissa, VM pystytystä, käyttäjien luomista ja testausta midPoint järjestelmässä.

Määräaika: 15.10.2018

Lopputulos: Edellämainitut tehtynä.

Nimi: Jan Parttimaa

Tehtävä: Connector serveri, midPoint asennus fyysiseen rautaan, käyttäjien luomista ja testausta midPoint järjestelmässä.

Määräaika: 15.10.2018

Lopputulos: Edellämainitut tehtynä.

Nimi: Markus Nissinen

Tehtävä: MariaDB testausta midPointissa, Apache Syncopen asennus VirtualBoxiin, käyttäjien luomista ja testausta midPoint järjestelmässä.

Määräaika: 15.10.2018

Lopputulos: Edellämainitut tehtynä.

1. Seuraava kokous

Aika 24.10.2018 klo 12.00

Paikka Pasilan Haaga-Helia – luokka 5004

1. Palaverin päättäminen

10.10.2018 Klo 13.18