Kokous

Aika 24.10.2018 klo 12.15

Paikka Pasilan Haaga-Helia – luokka 5004

Läsnä Tero Karvinen, Jan Parttimaa, Eetu Pihamäki ja Markus Nissinen

1. Esitylistan asiat

* Pilotointi
* Apache Syncopen pitäminen varalla, jos midPointissa tulee liikaa ongelmia.

1. Läpikäytävät asiat ja päätökset:

* Pilotointi
* Pilotointi on mahdollista torpata, mutta tästä pitää vielä ryhmän kanssa neuvotella.
* Apache Syncopen pitäminen varalla, jos midPointissa tulee liikaa ongelmia.
* Irroitetaan yksi henkilö Apache Syncopen pariin kokonaan.

1. Muut asiat

* Autentikointi
* Palvelut pitää saada liitettyä IdM:ään jotta päästään kokeilemaan autentikointia, aloitetaan Linuxilla. Seuraavaksi ehdotettiin web-kirjautumista (REST).
* Dokumentointi
* Kun autentikointi onnistuu, tehdään ohjeartikkeli.

1. Tehtävät

Nimi: Eetu Pihamäki

Tehtävä: Unix-connectorin asentaminen ja konfigurointi midPoint VM Virtual Boxiin. Unix resurssin liittäminen midPointiin (VM). Unix-connectorin/resurssin/resurssien testaus. Projektipäälikön tehtävät.

Määräaika: 29.10.2018

Lopputulos: Unix-connector asennettuna ja konfiguroituna. Unix resurssi käytettävissä midPointissa (VM). Testaukset tehtynä. Projetkipäälikön työ tehtynä.

Nimi: Jan Parttimaa

Tehtävä: Linux-testityöaseman liittäminen IdM:ään (MidPoint), Apache Syncopen konfigurointi.

Määräaika: 29.10.2018

Lopputulos: Testityöaseman liittäminen tulee onnistumaan.

Nimi: Markus Nissinen

Tehtävä: Windows Server 2016 asennus ja konfigurointi virtuaaliympäristöön (VirtualBox), Unix-Connectorin testaus.

Määräaika: 29.10.2018

Lopputulos: Windows Server 2016 asennettuna ja konfiguroituna virtuaaliympäristössä. Testaus onnistui Unix-Connectorilla.

1. Seuraava kokous

Aika 7.11.2018 klo 12.00

Paikka Pasilan Haaga-Helia – luokka 5004

1. Palaverin päättäminen

24.10.2018 Klo 12.30