Kokous

Aika 3.10.2018 klo 12.00

Paikka Pasilan Haaga-Helia – luokka 5004

Läsnä Markus Nissinen, Eetu Pihamäki, Jan Parttimaa ja Tero Karvinen

1. Esityslistan asiat

* Onko hyvä olla joku toinen IdM-järjestelmä varalla, vaikka toiseksi paras?

1. Läpikäytävät asiat ja päätökset:

* Onko hyvä olla joku toinen IdM-järjestelmä varalla, vaikka toiseksi paras?
* On hyvä olla toinen varavaihtoehto olemassa.

1. Muut asiat

* Avoin lähdekoodi
* Katsokaa vielä lisää lähdekoodista
* Otetaan kantaa määritelmään avoimeen lähdekoodiin. OSI ja FSF julkaisee listat mitkä on hyväksytty.
* Testaaminen
* Kannattaa tehdä kaksi testiä: Ekalla kierroksella miltä se tuntuu ja toinen testi on kunnolla työskentelyä (exploratiivinen testi).
* Blogaaminen
* Analyysit kannattaa laittaa postiin --> Blogipostauksia. Analyyttisiä tarkasteluja kannattaa "heittää väliin".
* Aloitetaan mikä on eka suositus ja mikä on toinen perusteluineen.
* Tuloksien säilyttäminen
* Kannattaa ensisijaisesti käyttää GitHubia.
* Kannattaa laittaa kaikki heti nettiin!
* IdM-järjestelmien vertailu
* Taulukkoon värikoodit: Kyllä on vihreä ja Ei on punainen.
* Tarkistakaa Google Scholars-luvut!

1. Tehtävät

Nimi: Eetu Pihamäki

Tehtävä: Pöytäkirjan ja esityslistan teko ja lähetys, blogin kirjoittaminen, asennusta ja konfigurointia.

Määräaika: 8.10.2018

Lopputulos: Pöytäkirja ja esityslista tehty ja lähetetty, blogiin kirjoitettu, asennus ja konfigurointi tehty.

Nimi: Jan Parttimaa

Tehtävä: Asennusta ja konfigurointia, blogiin kirjoittamista.

Määräaika: 8.10.2018

Lopputulos: Asennus ja konfigurointi tehty, blogiin kirjoitettu.

Nimi: Markus Nissinen

Tehtävä: Asennusta ja konfigurointia, blogiin kirjoittamista.

Määräaika: 8.10.2018

Lopputulos: Asennus ja konfigurointi tehty, blogiin kirjoitettu.

1. Seuraava kokous

Aika: 10.10.2018 klo 12.00

Paikka: Pasilan Haaga-Helia – luokka 5004

1. Palaverin päättäminen

Aika: 3.10.2018 klo 12.30